Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór

UMOWA nr ………..

na wykonanie prac remontowych oraz

likwidację barier architektonicznych w pomieszczeniach

higieniczno – sanitarnych  szpitala w Dąbrowie Białostockiej

zawarta w dniu ...................... w Dąbrowie Białostockiej  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Skłodowskiej  15, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr KRS ……………………..,

reprezentowanym przez:

mgr Helenę Hawrylik – Dyrektora SPZOZ

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………….

…………………………….

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

……………………………………………….

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest robota budowlana  polegająca na wykonaniu remontu i dostosowaniu pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w poszczególnych  oddziałach szpitalnych : w oddziale dziecięcym ,oddziale chirurgicznym oraz w oddziale wewnętrznym.

2. Szczegółowy zakres prac określony jest w SIWZ. Formularz ofertowy oraz  kosztorysy ofertowe  będą   załącznikami do niniejszej umowy .

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

1) Termin rozpoczęcia roboty budowlanej  stanowiącej przedmiot niniejszej umowy

ustala się na dzień: ........................

2) Termin zakończenia roboty budowlanej   nastąpi najpóźniej do dnia:  ……… …………..

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  zapewniając

specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej roboty budowlanej, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i należytą starannością.

2. Wykonawca może zlecić  wykonanie części  prac związanych z przedmiotem umowy podwykonawcy,  pod warunkiem, że fakt ten był  zamieszczony w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność  wobec Zamawiającego za realizację  powierzonej

do wykonania podwykonawcom części  przedmiotu umowy.

4. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z realizacją  przedmiotu umowy dokonywane będą  pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym. Zamawiający nie będzie miał  żadnych zobowiązań

finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy  w stosunku do podwykonawcy.

5. Roboty wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Materiały wykorzystane do realizacji  przedmiotu umowy powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa, deklaracje zgodności  lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia. Kserokopie tych dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas sporządzania protokołu odbioru

6. Obowiązek pozyskania wszystkich atestów i certyfikatów ciąży na Wykonawcy, łącznie z ewentualnymi kosztami,

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych,.

8. Roboty budowlane będzie nadzorował ze strony Wykonawcy  ....................... .

ze strony Zamawiającego wyznacza się  pana  Józefa  Kirejczyk

§ 4

1.  Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót uporządkuje miejsca prowadzenia prac. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

2. Z uwagi na konieczność prowadzenia  robót w czasie funkcjonowania oddziałów szpitalnych  wszelkie  prace  należy prowadzić w sposób nie ograniczający funkcjonowania obiektu, z wykonaniem odpowiednich  zabezpieczeń.

§ 5

1. Tytułem wynagrodzenia  za wykonane roboty budowlane  wynikające z niniejszej umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą przetargową  w kwocie brutto: ………………………………. zł.

słownie: ..............................................................................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust.1 będzie niezmienne do końca realizacji umowy.

§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty   zostanie wypłacone na podstawie kosztorysu powykonawczego i zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

2. Za wykonane roboty Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru robót . Wynagrodzenie będzie  przekazane  przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania Faktury VAT .

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  ………….  lat gwarancji  na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji  będzie liczony od dnia bezusterkowego odbioru robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się  do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego  powstałych wad.

3. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 8

1. Strony ustalają, że protokół odbioru robót  będzie  obejmował cały przedmiot umowy.

2. Zamawiający do dokonania czynności odbioru robót wyznaczy  komisję, która sporządzi   protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

3.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Za termin zakończenia robót uważa się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 9

Strony ustalają następujące kary umowne:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu robót lub w usunięciu wad w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości umowy .

2. W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego  mogą być naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopólną zgodą mogą odstąpić od naliczania odsetek ustawowych.

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

b) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień  publicznych  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

b) przejęcia terenu budowy na podstawie sporządzonego protokołu .

3. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 11

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

§ 12

Wszelkie mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla

Zamawiającego.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  ze stron.

Wykonawca:									 Zamawiający: